## Slide 1
PPT-GENIUS
基于LLM与RAG的PPT智能生成与补全系统
项目介绍与Milestone 1 阶段评审报告
组长：潘越
成员：罗力、左凌旭、上官思洋

## Slide 2: 项目总览
项目目标与项目架构

## Slide 3
目标
项目旨在融合 LLM的结构化能力 与 RAG的检索能力，打造从模糊主题到专业PPT的端到端自动化生成流水线，提供一个专业的PPT生成解决方案。
解决的核心难题
叙事逻辑构建： 解决“有主题无结构”的起步难点。
内容可信度： 杜绝大模型的“事实性幻觉”。
制作效率： 将数小时的工作缩短至分钟级。
项目目标与核心愿景

## Slide 4
RBS核心职责划分：
叙事结构生成: 负责多场景 Prompt 设计、JSON 结构约束、大纲质量评估规则制定。
知识检索增强: 负责知识库预处理、BM25 算法部署、重排过滤及证据对齐。
系统交互支持: 负责架构设计、Vue3 前端交互、API 编排、PPTX 导出逻辑实现。
责任分解结构 (RBS) 详细说明

## Slide 5
五个关键工作包：
1.
项目规划： 范围定义、需求调研及 POS 立项。
2.
结构生成： 模板规则设计、Prompt 迭代。
3.
RAG模块： 混合检索召回、知识压缩与溯源。
4.
系统开发： 后端 FastAPI 开发、前端 UI 设计。
5.
评估总结： 性能测试、SUS 问卷评估。
工作分解结构 (WBS) 详细说明

## Slide 6
三阶段流水线设计
技术栈
模型：DeepSeek V4-Flash 后端：FastAPI + python
前端：Vue3
检索：BM25
导出：python-pptx
第一阶段 (大纲锚点): 通过主题和文本注入生成Outline 数据模型。
第二阶段 (检索增强): 依据大纲关键词触发 RAG，获取 Top_10 知识片段并完成内容重写。
第三阶段 (解析导出): 将结构化 SlideSpec 对象映射为 PPT 视觉组件。
系统架构与核心数据流

## Slide 7
逻辑质量评分
平均分 ≥ 4.5/5。重点评估页间逻辑、标题准确性与内容的层级深度。
事实准确性
生成内容的溯源比例 ≥ 80%，且事实性错误率控制在 < 5% 以内。
生产效率提升
用户测试反馈显示，相比手动制作，70% 以上 的用户认为效率显著提升。
多领域适配
在 商业、教育、科研 三个典型领域完成端到端闭环验证。
成功标准与量化指标

## Slide 8: Milestone1
完成工作与未来目标

## Slide 9
项目规划 (100%)
立项文件、需求分析、系统架构设计及API接口定义已全部定稿。
核心功能 (90%)
Prompt工程定稿，支持PDF/DOCX/TXT输入；大纲生成逻辑已实现场景化适配。
RAG 检索 (85%)
基于BM25的分词检索器搭建完成，corpus.json知识库与源溯源标注已实现。
原型导出 (90%)
完整Outline/SlideSpec数据模型定义，实现python-pptx自动生成核心文件。
Milestone 1 已完成任务汇总

## Slide 10
项目风险项
下阶段任务
1. RAG联调与集成（50h）
2. 前端界面完善（30h）
1. RAG检索噪声较多，相关性不足
2.大纲与RAG模块接口待对齐
3. 测试阶段尚未启动，工时紧张
待完成工作与改进方向
3. 多领域测试与用户测试（80h）
4. 文档与报告撰写（10h）

## Slide 11
项目执行计划 (Gantt Chart)

## Slide 12
1. 美化PPT样式
引入图片生成功能以支持图片插入；引入一些固定的PPT模板以生成美观的PPT
2. 经济成本评估
建立 Token 消耗监测机制，计算单份 PPT 生成的 API 经济成本。
3. Prompt 深度调优
采用更完善的 CoT (思维链) Prompt，提升逻辑严密性与语言专业度。
4. 多场景模板预设
内置工作报告、科普演讲、学术会议等差异化版式与叙事逻辑模板。
评审反馈后的改进路线

## Slide 13
组员贡献与工时
x
姓名 | 工时 | 主要贡献
潘越 | 32h | 统筹规划、API设计、集成测试脚本
罗力 | 33h | 场景Prompt设计、大纲生成逻辑实现
左凌旭 | 34h | RAG方案调研、向量知识库、内容校验
上官思洋 | 30h | 数据模型定义、PPT单页导出及模板创建

## Slide 14: 系统展示
Demo演示

## Slide 15
系统原型 Demo 展示

## Slide 16
系统原型 Demo 展示
PPT生成
输入生成参数： 输入演示主题、幻灯片页数等PPT生成参数
上传知识库文件：选择或防止txt，md，pdf等多种格式的文件作为PPT生成的知识库

## Slide 17
系统原型 Demo 展示

## Slide 18
THANK YOU
Questions & Answers